УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования

Соловьевский сельсовет

_______________________ И.В.Безбородов

10.04.2026 г.

План мероприятий подготовки к работе в осенне – зимний период 2026-2027 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка газовой миникотельной, отапливающей МБОУ «Соловьевская СОШ» к отопительному сезону 2026-2027 г.г. (техническое обслуживание системы автоматики котельной и ее наладка, ревизия задвижек и запорной арматуры) | июль 2026 г. | МУП "Энерго-Сервис" |
| 2. | Выполнение необходимых ремонтных работ, выявленных в ходе проверки | июль-август 2026 г. | МУП "Энерго-Сервис" |
| 3. | Согласование паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г. для потребителей | Не позднее 15 сентября 2026 года | Администрация МО Соловьевский сельсовет, руководители учреждений |
| 4. | Проверка работы водопроводной сети, сети водоснабжения в осенне – зимний период 2026-2027 г.г. | Не позднее 15 сентября 2026 года | МБУ «Соловьевское» |